项目章程

* **项目名称**

手机产品舆情分析系统

* **项目经理**

杨宏博

* **项目背景**

在当今社会背景下，手机产品不断地迭代更新，用户对各种手机的态度都褒贬不一。手机公司想要用户使用后的真实感受来推动新产品的开发和提升本公司产品的竞争力，而用户需要真实的商品评价来参考是否购机。我们可以构建这种中间桥梁来满足产品公司和用户的双向需求。

* **项目目标**

构建一个网络平台，帮助手机公司获取大众对其产品和其竞争产品的评价与态度，同时帮助新用户选择合适自己的手机。

* **项目范围**
  + 手机公司：提供产品的真实信息和销售数据；
  + 普通用户：提供产品使用后的意见；
  + 管理员功能：管理数据，分析数据，提供项目的稳定支持；
* **进度**
  + 2020.11.9：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.11.11：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020.11.12-2020.11.22：产品开发，设计工作；
  + 2020.11.23-：产品测试和完善；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**